Приложение 1

к Постановлению администрации

сельского поселения от 28.03.2016 г. № 34 А

План

мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья в 2016 году на территории Перемиловского сельского поселения.

| № п/п | Наименование планируемых мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка проекта постановления Администрации Перемиловского сельского поселения по утверждению Плана мероприятий по минимизации рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации в период весеннего половодья 2016 года на территории Перемиловского сельского поселения, его согласование и утверждение. | Специально уполномоченный по делам ГОЧС Перемиловского сельского поселения | до 01 апреля |  |
| 2 | Заключение договоров с организациями района на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий весеннего половодья на территории Шуйского муниципального района (по необходимости) | Глава поселения | до 25 апреля |  |
| 3 | Разработка графика дежурств оперативного штаба по пропуску половодья и предоставление его в Главное управление МЧС России по Ивановской области | Специально уполномоченный по делам ГОЧС Перемиловского сельского поселения | до 10 апреля |  |
| 4 | Корректировка «Плана действий» на паводковый период | Специально уполномоченный по делам ГОЧС Перемиловского сельского поселения | до 20 апреля |  |
| 5 | Уточнить зоны возможного подтопления водозаборных, водоочистных и канализационных сооружений, организовать постоянный контроль (мониторинг) за развитием паводковой обстановки | Глава поселения, руководители организаций ЖКХ | до 14 апреля |  |
| 6 | Подготовить места временного размещения эвакуированного населения и места для временного хранения материальных ценностей в случае проведения эвакуации | Глава поселения, руководители организаций | При необходи-мости |  |
| 7 | Определить состав сил и средств, привлекаемых на выполнение мероприятий для проведения безаварийного пропуска весеннего половодья и приведение их в готовность к действиям | Глава поселения, руководители организаций | до 15 апреля |  |
| 8 | Провести планово-предупредительный ремонт оборудования на канализационных насосных станциях, очистку от снега и льда отмосток зданий, прилегающей территории, внутренних водоотводящих каналов, входных оголовок труб ливнепроводов | Глава поселения, руководители организаций ЖКХ | до 25 апреля |  |
| 9 | Усилить контроль за состоянием зданий и сооружений водозаборных, водоочистных и канализационных сооружений, | Глава поселения, руководители организаций ЖКХ | до 14 апреля |  |
| 10 | Организовать очистку от снега и наледи территорий населенных пунктов, систем водоотведения. Обеспечить очистку от снега, наледи и сосулек кровель жилищного фонда. Провести комплекс мероприятий по обеспечению безаварийной работы систем водо-, тепло-, электроснабжения | Глава поселения, руководители организаций ЖКХ | до 15 апреля |  |
| 11 | Обеспечение создания резервных запасов топлива для работы котельных | Глава поселения, руководители организаций | до 25 апреля |  |
| 12 | Обеспечить выполнение мероприятий, направленных на защиту населенных пунктов, ферм, машинно-тракторных парков, хранилищ опасных химических веществ и горюче-смазочных материалов, очистных и водопроводных сооружений от воздействия весенних вод. | Глава поселения, руководители организаций | до 25 апреля |  |
| 13 | Проверка готовности сил и средств муниципальных и объектовых звеньев ТП РСЧС к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с прохождением весеннего половодья | Глава поселения, руководители организаций | до 14 апреля |  |
| 14 | Проверка наличия и достаточности резервов финансовых и материальных средств для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с прохождением весеннего половодья. При необходимости произвести восполнение (освежение) запасов | Глава поселения, руководители организаций | до 14 апреля |  |
| 15 | Проведение организационной работы по страхованию имущества граждан, инженерных сооружений, попадающих в зону подтопления | Глава поселения | до 14 апреля |  |
| 16 | Организация проведения тренировок с органами управления и силами муниципальных звеньев ТП РСЧС Ивановской области к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с прохождением весеннего половодья | Глава поселения, руководители организаций | до 14 апреля |  |
| 17 | Обеспечение подготовки автомобильных дорог местного значения к пропуску весеннего половодья согласно нормативным требованиям, особое внимание уделить очистке водопропускных труб и трубопереездов | Глава поселения | до 10 апреля |  |
| 18. | Принятие мер по ограничению и запрещению организации массовой рыбной ловли на льду рек и водоемов, выставление на берегу предупреждающих аншлагов | Глава поселения | в период прохождения паводка |  |
| 19 | Информирование жителей поселений об опасности пребывания на весеннем льду, выставление предупреждающих (запрещающих) аншлагов | Глава поселения | до 05 апреля |  |
| 20 | Проведение инструктажей, направленных на предотвращение несчастных случаев на водоемах в весенний период | Глава поселения, руководители организаций | до 14 апреля |  |
| 21 | Проведение разъяснительной работы с населением по вопросу необходимости страхования личного имущества, в том числе от последствий воздействия паводковых вод | Глава поселения | до 20.04.2016 |  |
| 22 | Подготовка к использованию систем оповещения (электрические сирены) | Глава поселения | 01.04.2016 - 16.04.2016 |  |
| 23 | Проверка к использованию систем оповещения (электрические сирены) | Глава поселения | 20.04.2016 |  |
| 24 | Подготовка мест временного размещения эвакуированного населения (при необходимости) | Глава поселения | до 21.04.2016 |  |

Приложение 2

к постановлению Администрации

Перемиловского сельского поселения

от 28.03. 2016   № 34 А

С О С Т А В

противопаводковой комиссии Перемиловского сельского поселения

| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Штатная должность | Рабочий телефон |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зайчиков Андрей Николаевич | Глава администрации Перемиловского сельского поселения | 3-46-89 |
| 2 | Галкова Светлана Анатольевна | Начальник отдела ЖКХ, ГОЧС и ПБ, земельных и имущественных отношений | 3-46-89 |
| 3 | Барыбин Леонид Аркадьевич | Директор МКУ «Перемиловский КДЦ «Родник» | 3-79-47 |
| 4 | Морозов Александр Николаевич | Председатель СПК «Перемиловский» Депутат Совета Перемиловского сельского поселения | 4-17-50 |
| 5 | Малакутов Магомед Зубайруевич | Председатель ТНВ «Рассвет и К» Депутат Совета Перемиловского сельского поселения | 3-44-35 |
| 6 | Карпов Николай Геннадьевич | Участковый уполномоченный по Перемиловскому сельскому поселению | 8-909-247-72-34 |

- дежурный диспетчер администрации  района                   (т./факс. 42-491; тел. 25-804)

- полиция                                                                                   38-282, «02»

- спасательная станция г. Шуя                                                38-177.

- отдел  ГОЧС и безопасности администрации  района      41-650.

- отдел водных ресурсов по Ивановской области                (тел. 30-07-87;  30-08-45)

- оперативный дежурный ГУ МЧС России по Ивановской обл. (299-108, факс.32-38-03)

Приложение 3

к постановлению Администрации

Перемиловского сельского поселения

от 28.03. 2016   № 34 А

График

работы оперативной группы по обследованию территорий Перемиловского сельского поселения к безарийному пропуску весеннего половодья  в 2016 г.

| № п/п | Обследуемые территории и объекты | Месторасположение | Дата обследования* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 | Пруд | д. Прилив, 2 Школьная | 10 апреля |
| 3 | Пруд | д. Перемилово | 14 апреля |
| 4 | Пруд | д. Прилив 4 Школьная | 17 апреля |
| 5 | Пруд | д. Перемилово ул. Восточная | 18 апреля |
|  | д. Стяжково | д. Стяжково | 24 апреля |
| 6 | Пруд | д. Одинцово | 25 апреля |
| 7 | Пруд в конце улицы | д. Перемилово ул. Восточная | 26 апреля |

Примечание:*дата обследования может быть перенесена в связи с прогнозом Росгидромета.

Выделение транспорта на проведение обследования планируется от организаций принимающих участие в обследовании по согласованию.

Начальник отдела ЖКХ, ГОЧС и ПБ,

земельных и имущественных отношений                                     С.А.Галкова

УТВЕРЖДАЮ

Глава Перемиловского

сельского поселения

А.Н.Зайчиков

«28»  марта  2016 г.

Г Р А Ф И К

дежурства ответственных лиц администрации Перемиловского сельского поселения

в условиях весеннего половодья в выходные и праздничные дни 2016 года

| № пп | Должность | Ф.И.О. | апрель | май | Контактный телефон |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Глава Перемиловского сельского поселения | Зайчиков Андрей Николаевич | 2,24 | 1,21 | д.т 4-32-51; р.т. 3-46-89 8-960-509-02-01 |
| 2. | Начальник отдела ЖКХ, ГОЧС и ПБ, земельных и имущественных отношений | Галкова Светлана Анатольевна | 9,17 | 8,14 | р.т. 3-46-89 8-910-984-68-05 |
| 3 | Начальник финансового отдела | Мочалова Татьяна Ивановна | 16 | 7,9 | р.т. 3-46-89 8-915-831-38-93 |
| 4. | Ведущий специалист | Засорина Ольга Геннадьевна | 10,23 | 15 | р.т. 3-46-89 8-960-503-16-15 |
| 5 | Инспектор по работе с населением | Жаренкова Татьяна Викторовна | 3,30 | 22 | р.т. 3-46-89 8-915-821-97-84 |

Начальник отдела ЖКХ, ГОЧС и ПБ,

земельных и имущественных отношений                                     С.А.Галкова